巴西全国犯罪事件实时地图

MVP 项目汇报 · Crime Map Brasil

在线访问：https://crime-map-recife.vercel.app

# 一、项目背景与目标

业务洞察：当前各类新闻 App 在巴西市场存在「治安信息分散、用户感知滞后」的痛点。我们做了一个 MVP 验证：把巴西全国的治安/犯罪类新闻实时聚合到一张地图上，让用户一眼看到自己周边发生了什么。

MVP 目标：用最低成本（$0/月）跑通"新闻抓取 → 智能分类 → 地图可视化 → 实时更新"全链路，验证产品价值。

# 二、竞品调研

## 🇺🇸 NewsBreak（核心对标）

| 维度 | NewsBreak | 我们的认知 |
| --- | --- | --- |
| MAU | 4500 万+ | 美国本土第二大新闻 App |
| 覆盖 | 41,000+ 美国邮编 | 极致下沉到社区 |
| 更新量 | ~100 万篇/天（41,000 篇/小时） | 大量是 AI 重写 |
| 核心价值 | "Local news that matters to you" | 超本地化推送 |
| 争议点 | AI 假新闻、版权纠纷 | 高风险 |

## 我们提炼的判断

1. "超本地化"是真需求 — 用户对 5km 内发生的事比国际新闻更关心

2. AI 内容生成有版权/合规风险 — 我们 V1 不重写，只聚合并标注来源

3. 巴西市场尚无对标产品 — 本地媒体分散，无人做全国级实时地图

4. 治安话题是高粘性入口 — 枪击/抢劫天然是用户每天必看的"近邻信息"

# 三、技术方案

整体架构（全部 $0 成本）：

153 个 RSS 源 → GitHub Actions（每 30 分钟）→ Python 抓取/分类/去重

→ git push → Vercel 自动部署 → 全球 CDN → 用户访问

关键技术点：

• 数据源：153 个 RSS（G1 全 27 州 + G1 城市级 + R7 + UOL + Folha + Estadão + 各地小报 + BBC/CNN Brasil）

• 抓取：Python ThreadPoolExecutor 20 线程并行，全量抓取 < 30 秒

• 分类：60+ 关键词 + 11 种犯罪类型映射

• 去重：URL 哈希 + 7 天滚动窗口

• 地理：60+ 城市坐标库，URL/标题双重定位

• 前端：原生 HTML + Leaflet 地图，无框架

• 更新：GitHub Actions cron */30，自动 commit + Vercel 自动部署

# 四、做了什么（动作流水）

阶段 1：从 0 到 1：调通 G1 RSS 源 → 数据 84 条

阶段 2：扩量：接入 27 个州 G1 → 数据 366 → 657 条

阶段 3：实时化：GitHub Actions 每 30 分钟自动跑，端到端延迟 ≤ 30 分钟

阶段 4：再扩量：RSS 扩到 118 个，引入 20 线程并行 → 数据破 1048 条

阶段 5：精细化分类：类型从 5 种扩到 11 种，关键词扩到 60+，修复 quadrilha junina 误判

阶段 6：再扩量：RSS 扩到 153 个 → 数据破 2042 条

阶段 7：UI/UX：浅色主题、时间标签、双层筛选、抽屉式列表

阶段 8：移动端适配：响应式布局，修复假状态栏，全屏沉浸式

# 五、当前具备的功能

## 🗺️ 地图能力

• 巴西全境地图（CartoDB Light 浅色底）

• 2042+ 个事件标记，11 种颜色 + emoji 区分

• 点击 marker 弹窗：标题 / 城市 / 来源 / 时间 / 阅读原文直达

## 📊 数据能力

• 153 个 RSS 源，覆盖 27 个州 / 60+ 城市

• 11 种犯罪类型：杀人 / 抢劫 / 盗窃 / 性犯罪 / 毒品 / 绑架 / 家暴 / 警方 / 黑帮 / 诈骗 / 车辆

• 时间窗：最近 7 天滚动，自动去重

## ⚡ 实时能力

• 每 30 分钟自动抓取、自动部署

• 端到端延迟 < 30 分钟（接近 RSS 物理极限）

## 🎨 体验能力

• 浅色主题，移动端全屏沉浸

• 城市/类型双层筛选，底部抽屉列表

• 时间标签彩色编码（há 2h / ontem / há 3 dias）

# 六、关键数据指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 数据规模 | 2042 条犯罪事件 |
| 媒体覆盖 | 153 个 RSS / 58 个稳定源 |
| 地理覆盖 | 27 个州 / 60+ 城市（巴西全境） |
| 分类粒度 | 11 种类型 + 60+ 关键词 |
| 更新频率 | 每 30 分钟自动 |
| 端到端延迟 | < 30 分钟 |
| 数据增长 | 84 → 2042（+2330%） |
| 运营成本 | $0/月（GitHub Actions + Vercel 免费额度） |

# 七、核心结论 & 下一步

## ✅ 验证成果

1. 技术可行 — $0 成本跑通全链路，2000+ 数据规模、30 分钟实时更新

2. 数据可用 — 巴西公开媒体足够丰富，无需爬虫，合规

3. 分类有效 — 基础关键词覆盖 78% 数据，剩 22% 进 outros 兜底

## 🚀 下一步建议

🅰 高优：LLM 分类替代关键词（准确率 78% → 95%）

🅰 高优：移动端推送（PWA + Push Notification）

🅱 中优：接入 Twitter/X 警方官方账号（5 分钟级实时）

🅱 中优：用户上报功能（UGC，建立数据壁垒）

🅲 探索：AI 摘要 / 多语言（葡 → 英/中）

## 💰 商业潜力

• 广告：本地商家按邮编投放（餐饮、健身、地产）

• B2B：保险公司（车险定价）、地产中介（社区评估）数据接口

• 订阅：高级用户「我家 1km 内的实时推送」

演示链接：https://crime-map-recife.vercel.app